# VermAMG — Git-Ready Kusursuz Mimari: 10 Adımlık Uygulama Planı

Amaç: Sabah Codex'in adım adım uygulayacağı, sonunda VermAMG'yi İtalyan

lab'a gönderilebilecek tertemiz, profesyonel, GitHub-ready bir pipeline'a

dönüştüren plan. Hedef son durum: yeni bir kullanıcı yalnızca 3 şey yapar

ve her şey akar.

>

Hedef kullanıcı deneyimi (3 adım):

1. git clone <repo> VermAMG && cd VermAMG

2. bash setup.sh → tüm DB/araç/container/python bağımlılıkları **bilinen

yerlere** iner (resources/ altına; her yol bellidir).

3. Bir şablonu kopyala, [FILL] alanlarını doldur, `python scripts/vermamg.py

run --config ...` → FASTA'dan başlayıp pipeline'ın tüm vaadettiği çıktılara.

Tarih: 2026-06-22. Yazan: Claude (Opus 4.8). Uygulayacak: Codex.

Kapsam kararı: Temizlik + cila (derin paket restructure HARİÇ — o ayrı gün,

bkz. [RESTRUCTURE_REPORT.md](RESTRUCTURE_REPORT.md)). Veri ayrıştırma temeli:

[TASIMA.md](TASIMA.md).

________________________________________

## 0. Bağlam: bilinmesi gerekenler (Codex okumadan başlamasın)

Sayı-agnostik kuralı (KRİTİK): Pipeline hiçbir sabit protein sayısına bağlı

olmamalı. Kullanıcı 5 de verse 150.000 de verse çalışmalı. Shipped hiçbir

dosyada 665/strict_query_n/expected_query_count gibi sabit OLMAMALI.

İki mod, tek downstream: colabfold.mode ∈ {precomputed, live},

foldseek.mode ∈ {precomputed_all_hits, live}. Downstream (M06B→M14) ikisini

ayırt etmez. Live adapter'lar (00d_run_colabfold.py, 00e_run_foldseek.py)

zaten kurulu (Paket3 DONE).

V2 launcher: scripts/vermamg.py (plan/run/status/stage-info). Şema:

schema_version: 2 (örnek: run_configs/example_project_precomputed_v2.yaml).

Boyut gerçeği: Repo ~50GB; asıl kod ~5MB (gerçekte scripts/ tracked 1.2MB).

resources/ 16GB (DB+container+araç), incoming/ 997MB, legacy/results ~32GB.

R YOK: Pipeline saf Python (PyYAML + pandas, Python ≥3.10). Harici araçlar:

Foldseek, P2Rank(+Java), ColabFold(live, GPU container), PyMOL/ChimeraX(görsel,

opsiyonel container). DeepTMHMM gelecek eksen, varsayılan kapalı.

Zaten yapılmış git scaffolding (bu plan üstüne kuruyor): .gitignore,

kök README.md (revize edilecek), LICENSE, setup.sh (genişletilecek),

requirements.txt, docs/DEV_NOTES.md.

BİLİNEN DEFECT (bu plan düzeltecek): run_templates/local_wsl_run.yaml.template

ve hpc_slurm_run.yaml.template V1 şeması (candidate_fasta, mode: test,

strict_query_n: 665) → vermamg.py ile ÇALIŞMAZ. README bunlara yönlendiriyor.

________________________________________

## 1. Adım — Güvenlik, dal, çöp temizliği (lossless)

Hedef: Geri alınamaz iş yapmadan zemini temizle.

Eylemler:

git init (henüz değilse), main'den chore/git-ready dalı aç.

Repo dışı arşiv: mkdir -p /d/VermAMG_archive.

Saf çöpü sil (geri alınmasına gerek yok):

/d/VermAMG/1, 00_inputs/tier1_missing_ids.txt (boş)

tüm *.bak, *.bak_*, *.before_*, *~, *.orig (legacy_examples hariç —

o zaten arşive gidecek)

tüm __pycache__/, *.pyc

scripts/tmp_*.sh (geçici denetim scriptleri — grep ile kullanılmadığı

doğrulanırsa)

Kabul: find ile .bak/.before_/__pycache__ sayısı 0 (shipped alanlarda);

çekirdek kod (scripts/vermamg_lib, scripts/modules/*.py) dokunulmamış.

________________________________________

## 2. Adım — V1 artefaktlarını arşive taşı (silme değil)

Hedef: Kök dizini görsel olarak tertemiz yap; veriyi koru.

Eylemler (TASIMA.md §6): Şunları /d/VermAMG_archive/'a taşı (mv):

legacy_examples/ results/ 00_inputs_transfer/ 01_colabfold/ 02_foldseek/

04_p2rank/ 05_overlay_manifest/ 05_reference_panel/ 06_residue_level/

06_visual_qc_v6/ 07_decision_matrix/ 08_rulebook_evidence/ 09_regression_pilot32/

10_results_package/ backups/ run_sets/ smoke_test/ work/ exports/ pipeline_state/

logs/ tmp/ HOXD_sunum*.pptx presentation_assets/

LOKALDE kalır (gitignored, taşınmaz — pipeline gerçek çalışsın diye):

resources/, incoming/, runs/ (özellikle runs/tier1_tier2_colabfold_postrun_fresh_v1_fullatom_refs_v1).

Kabul: Kökte yalnız şunlar görünür: scripts/ docs/ config/ run_templates/

run_configs/ pipeline_contracts/ examples/ resources/ incoming/ runs/ inputs/

README.md LICENSE setup.sh requirements.txt .gitignore. Arşive taşınanların

tümü .gitignore'da (zaten var) → git'e girmez.

________________________________________

## 3. Adım — İki kusursuz V2 şablonu (local + HPC)

Hedef: README'nin "kopyala-doldur-çalıştır" sözünü gerçek kılan, vermamg.py

ile ÇALIŞAN, sayı-agnostik şablonlar.

Eylemler:

run_templates/local_run.yaml.template (YENİ) — schema_version: 2,

environment.backend: local, precomputed + live mod anahtarları, [FILL]

işaretli zorunlu alanlar, bol açıklama.

run_templates/hpc_slurm_run_v2.yaml.template (YENİ) — aynı şema,

environment.backend: slurm, slurm.* blok (account/partition/... [FILL]).

Her ikisi de hem colabfold.mode: precomputed|live hem foldseek.mode örnekleri

içersin; live için resources.foldseek_bin/pdb_foldseek_db/afsp_foldseek_db ve

ColabFold ayarları.

HİÇBİR sabit sayı yok (665 yasak). Şablonlar inputs.fasta'yı kullanır.

V1 şablonlarını arşive taşı: local_wsl_run.yaml.template,

hpc_slurm_run.yaml.template, precomputed_full_run.yaml.template.

precomputed_project_run_v2.yaml.template'i koru (referans) veya local_run'a

konsolide et.

Kabul: cp run_templates/local_run.yaml.template run_configs/t.yaml sonrası

python scripts/vermamg.py plan --config run_configs/t.yaml → `validation_status

PASS (örnek/smoke girdilerle). grep -rn 665 run_templates/` → boş.

________________________________________

## 4. Adım — Gömülü smoke örneği (DB'siz, uçtan uca akar)

Hedef: Klonlayan kişi setup.sh çalıştırmadan, DB/GPU olmadan pipeline'ın

tüm downstream'ini çalıştırıp tüm çıktıları görsün. "Çalışıyor" kanıtı.

Eylemler:

examples/smoke_precomputed/ oluştur:

data/fasta/ — 3–5 protein FASTA (örn. tier1'den alt küme).

data/query_pdbs/ — bu proteinlerin precomputed query PDB'leri (incoming/'dan

süzülür; birkaç MB).

data/foldseek/ — bu proteinlere ait *_vs_pdb/afsp_all_hits.tsv alt kümesi +

collector_manifest.tsv + id_map.

config.yaml — schema_version: 2, precomputed mod, bu küçük girdilere işaret eder.

Referans materyalizasyonu kısıtı (Codex DİKKAT): M09 reference P2Rank,

reference_materialization ister. 16GB cache'e bağımlı olmamak için:

Tercih (a): Smoke'u M08'e kadar çalıştır → seçilen referansları gör →

o spesifik full-atom referans dosyalarını (runs/...fullatom_refs.../'dan)

examples/smoke_precomputed/data/references/'a kopyala (birkaç düzine küçük

PDB, hedef < ~20MB) → smoke config `method: full_atom_cache,

source_run_root: examples/smoke_precomputed/data/references_run` gibi gömülü

kaynağı kullansın → smoke M14'e ulaşsın.

Yedek (b): Eğer (a) çok büyürse, smoke'u --stop-after 060_m08_reference_panel

ile sınırla; README'de "tam downstream için DB kurun" notu. (a) hedef, (b) kabul.

Bundled referans boyutunu ölç; examples/ toplamı < 25MB kalmalı.

.gitignore'a !examples/ istisnasını ekle (examples git'e GİRER).

Kabul: Temiz klonda (setup.sh OLMADAN)

`python scripts/vermamg.py run --config examples/smoke_precomputed/config.yaml

--resume --follow → hedef (a)'da 320_interpretation_ready_export`'a kadar PASS;

exports/ altında final tablo üretilir. du -sh examples/ < 25MB.

________________________________________

## 5. Adım — setup.sh: tek komutla tam otomatik kurulum

Hedef: Kullanıcının 2. adımı: tek komut, her şey bilinen yerlere.

Eylemler (mevcut setup.sh genişletilir):

Python deps: pip install -r requirements.txt.

Foldseek binary → resources/tools/foldseek/.

Foldseek DB'leri → resources/databases/foldseek/{pdb,alphafold_swissprot}

(foldseek databases ...).

P2Rank → resources/tools/p2rank/ (release indir/aç) + java -version kontrolü.

ColabFold MSA DB → resources/databases/colabfold/colabfold_data (resmi script).

Container'lar → resources/containers/ (colabfold .sif, pymol .sif) —

apptainer/singularity ile pull veya resmi kaynaktan indir.

Tek komut hepsini yapar (kullanıcı kararı: "her şey tek komutla"). Yine de

--tools-only / --skip-containers bayrakları kalsın (kullanışlılık), ama

varsayılan = tümü.

İdempotent (var olanı atla), her bileşeni doğrula, **sonunda config'e

yapıştırılacak tam yolları yazdır.**

Linux/WSL kontrolü; Windows'ta WSL yönlendirmesi.

Kabul: bash setup.sh temiz makinede hatasız çalışır mantığı (gerçek indirme

test edilemese de) bash -n PASS; betik her hedef yolu ve config anahtarını basar.

________________________________________

## 6. Adım — INSTALL.md / DATABASES.md: "ne, nereden, nereye"

Hedef: Kullanıcının istediği "DB'leri nereden/nereye indireceği belli" dosyası.

Eylemler: docs/INSTALL.md oluştur — her harici bağımlılık için tablo:

| Bileşen | Ne için | Resmi kaynak/URL | Hedef yol (resources/...) | Boyut | Config anahtarı |

Foldseek (binary + PDB DB + AFSP DB), P2Rank (+Java), ColabFold (DB + container),

PyMOL container, Python deps. Her satırda tam indirme komutu ve **tam hedef

yol ve hangi config alanına yazılacağı**.

setup.sh'in bunları otomatik yaptığını, manuel kurmak isteyen için adımları da

içerdiğini belirt.

Disk gereksinimi özeti (~20GB DB/container) + minimum (sadece smoke: 0 DB).

Kabul: Her DB/araç için kaynak URL + hedef yol + config anahtarı eksiksiz;

setup.sh'teki yollarla birebir tutarlı.

________________________________________

## 7. Adım — Kök README.md: 3 adımlık deneyime göre yeniden yaz

Hedef: Tek bakışta "ne, neden, nasıl" — ve 3 adım net.

Eylemler:

"Quickstart (5 dk, DB'siz)": klonla → `vermamg.py run --config

examples/smoke_precomputed/config.yaml` → çıktıyı gör. (setup gerektirmez.)

"Full usage (3 adım)": clone → setup.sh → şablon doldur + run.

V1 şablon referanslarını YENİ V2 şablonlarıyla değiştir (defect düzeltme).

docs/INSTALL.md, run_templates/README_RUN_TEMPLATES.md, mimari linkleri.

İngilizce, profesyonel, sayı-agnostik vurgusu, mod tablosu, roadmap, lisans,

contact placeholder (kullanıcı adını ekleyecek — README'de açık NOT).

Kabul: README'deki her komut ve her dosya linki gerçek ve çalışır; V1 şablon

adı geçmez; examples/ quickstart'ı gerçekten çalışır (Adım 4 ile tutarlı).

________________________________________

## 8. Adım — README_RUN_TEMPLATES.md: İngilizce, V2-only, alan-alan

Hedef: Şablon doldurma rehberi kusursuz.

Eylemler: run_templates/README_RUN_TEMPLATES.md'yi tamamen yeniden yaz:

Sadece İngilizce (karışık dil giderilir).

Sadece 2 V2 şablonu anlatır (local + HPC); V1/legacy bahsi kaldırılır.

Her [FILL] alanı için: ne, zorunlu mu, örnek değer, nereden gelir.

precomputed vs live mod nasıl seçilir; local vs slurm farkı.

Kabul: Belge yalnız V2 şablonlarına atıf yapar; candidate_fasta/mode: test/

run_label: gibi V1 terimleri geçmez.

________________________________________

## 9. Adım — Doküman küratörü + tutarlılık taraması

Hedef: docs/ yalnız güncel V2 dokümanı içersin; hiçbir kırık/eski atıf kalmasın.

Eylemler:

V1'e özgü/iç dokümanları docs/DEV_NOTES.md'ye konsolide et veya arşive taşı:

README_FOR_VSCODE_AGENT.md, README_Bolum9_Tier1_Master_Pipeline.md,

RUN_CONFIG_ORCHESTRATION_V1.md, CURRENT_RUNTIME_LAYOUT.md,

LOCAL_MIRROR_RUNBOOK.md, LEGACY_EXAMPLES_POLICY.md,

VERMAMG_PORTABLE_ARCHITECTURE_DRAFT.md.

Tut + güncelle: ARCHITECTURE_V2_PROJECT_RUNS.md, STAGE_INPUT_CONTRACTS.md,

PIPELINE_MAP.md, MODULE_IO_CONTRACTS.tsv, RESOURCE_MANIFEST_GUIDE.md,

INSTALL.md, DEV_NOTES.md, planning/.

Global taramalar (shipped alanlarda):

grep -rn "665\|strict_query_n\|expected_query_count" → yalnız DEV_NOTES'ta

tarihsel bağlamda olabilir; şablon/kod/README'de OLMAMALI.

grep -rn "candidate_fasta\|run_tier1_master_pipeline" → README/şablonlarda yok.

Tüm README iç linkleri çözülür (kırık link yok).

Kabul: Tarama çıktıları temiz; her doküman linki geçerli.

________________________________________

## 10. Adım — Doğrulama kapısı + git init + ilk commit

Hedef: Push öncesi kusursuzluk kanıtı.

Eylemler — Kabul Matrisi (hepsi PASS olmalı):

python -m py_compile tüm scripts/**/*.py → PASS.

vermamg.py plan precomputed örnek config → validation_status PASS.

vermamg.py plan live örnek config → validation_status PASS.

Smoke: vermamg.py run --config examples/smoke_precomputed/config.yaml --resume

→ hedef (a) M14'e PASS (veya yedek (b) M08'e PASS).

validate-stage 020/030 (live) → kontrat doğru.

git status + git add -A --dry-run: tracked boyut < 5MB; hiçbir

resources/ incoming/ runs/ *.sif izlenmez.

Taramalar (Adım 9) temiz.

README quickstart komutları elle bir kez koşulur.

Sonra git add -A && git commit -m "VermAMG: git-ready clean architecture".

git status ile son boyut/tracked dosya listesi raporlanır.

Kabul: Tüm 8 madde PASS; commit edilen ağaç yalnız kod+doküman+şablon+smoke

(~2–5MB).

________________________________________

## Son durum: temiz git ağacı (hedef)

VermAMG/
├── README.md  LICENSE  .gitignore  setup.sh  requirements.txt
├── scripts/            # vermamg.py + vermamg_lib/ + modules/ (sadece V2 aktif)
├── config/             # env varsayılanları (.bak temizlenmiş)
├── run_templates/      # local_run + hpc_slurm_run_v2 (V2, [FILL]) + README
├── run_configs/        # örnek config'ler
├── examples/           # smoke_precomputed/ (DB'siz uçtan uca demo)
├── pipeline_contracts/ # stage IO sözleşmeleri
├── docs/               # ARCHITECTURE, STAGE_CONTRACTS, INSTALL, PIPELINE_MAP,
│                       # DEV_NOTES, planning/
├── inputs/             # küçük örnek/regresyon FASTA'ları (opsiyonel)
├── resources/          # (gitignored) setup.sh doldurur
├── incoming/  runs/    # (gitignored) lokal veri

## Definition of Done (kullanıcı bunu işaretleyerek push eder)

☐ Kök dizin temiz; arşive taşınanlar /d/VermAMG_archive/'da, git'te yok.

☐ 2 V2 şablonu vermamg.py plan ile PASS; 665 yok.

☐ examples/smoke_precomputed/ DB'siz çalışır, çıktı üretir, < 25MB.

☐ setup.sh tek komut; tüm DB/araç/container/python; her yol INSTALL.md ile tutarlı.

☐ README 3 adımı net anlatır; tüm link/komut çalışır; V1 atıf yok.

☐ docs/INSTALL.md her DB için kaynak+hedef+config anahtarı içerir.

☐ Doğrulama kapısı 8/8 PASS; tracked boyut < 5MB.

☐ LICENSE + README contact'a kullanıcı kendi adını/e-postasını ekledi.

## Açık notlar / Codex'e uyarılar

Hiçbir şey silinmeden önce arşive taşınır (V1 artefaktları). Saf çöp

(.bak/__pycache__/"1") doğrudan silinebilir.

resources/ incoming/ runs/ ASLA taşınmaz/silinmez — pipeline'ın gerçek

çalışması bunlara bağlı; sadece gitignore.

Smoke referans kısıtı (Adım 4) en olası takılma noktası — (a) hedef, (b) yedek.

Derin paket restructure bu planda YOK; ayrı gün (RESTRUCTURE_REPORT.md).